## Slide 1
2026 팀 프로젝트
4인 팀 · 화면 단위 분업
Schedule
냉난방기기 AS기사 스케줄 관리 시스템
프로젝트 개요부터 결과와 자체 평가까지, 진행한 내용을 정리한 발표 자료입니다.
발표자
최준영
관리자 대시보드 · 기사관리 담당
기간
2026.09.07 —
진행 중
팀 구성
4인
화면 단위로 역할 분업
기술 스택
Spring Boot · Thymeleaf
MyBatis · MariaDB
Schedule · 2026 팀 프로젝트
01

## Slide 2
Schedule
CONTENTS 목차
목차
Schedule — 냉난방기기 AS기사 스케줄 관리 시스템
01
프로젝트 개요
무엇을 만들었는지 한눈에
02
프로젝트 주제 및 선정 배경
왜 이 문제를 골랐는지
03
프로젝트 팀 구성 및 역할
4명이 어떻게 역할을 나눴는지
04
프로젝트 수행 계획
어떤 순서로 진행했는지
05
활용 장비 및 개발 환경
사용한 언어와 도구
06
프로젝트 결과
실제로 만든 화면과 기능
07
활용 방안 및 기대 효과
어디에 어떻게 쓸 수 있는지
08
자체 평가 의견
잘한 점과 아쉬운 점
Schedule · 2026 팀 프로젝트
02

## Slide 3
Schedule
01 프로젝트 개요
AS 접수부터 결과 보고까지, 한 화면에서
Schedule · 2026 팀 프로젝트
03
Schedule은 냉난방기기 AS기사의 일정을 관리자와 기사가 함께 확인할 수 있는 웹 시스템입니다. 고객의 AS 신청부터 기사 배정, 방문 결과 보고까지 하나의 흐름으로 이어지도록 만들었습니다.
팀 구성
4명
개발 기간
2026.09.07 ~
기술 스택
Java · Spring Boot
협업 도구
GitHub · 노션
고객 신청부터 결과 보고까지의 흐름
고객 AS 신청
›
관리자 확인 · 배정
›
기사 방문
›
결과 보고

## Slide 4
Schedule
02 프로젝트 주제 및 선정 배경
예약과 배정이 메모와 전화로 돌아가고 있었습니다
Schedule · 2026 팀 프로젝트
04
기존 방식의 문제
같은 기사에게 시간이 겹치는 AS 건이 중복으로 배정될 수 있음
관리자가 전체 기사의 일정을 한눈에 파악하기 어려움
기사 본인이 오늘·이번 주 일정을 실시간으로 확인하기 어려움
일정이 바뀌거나 취소돼도 관련자에게 전달이 누락될 수 있음
그래서 이렇게 만들기로 했습니다
관리자가 AS 건을 등록하고 기사를 배정하면, 기사는 자신의 일정을 웹 화면에서 바로 확인할 수 있는 시스템을 만들기로 했습니다.
기대 효과 미리보기
· 배정 실수 · 중복 감소
· 관리자 일정 파악 시간 단축
· 기사-관리자 소통 비용 감소
· AS 처리 이력의 체계적 관리
자세한 기대 효과는 07에서 다시 정리했습니다

## Slide 5
Schedule
03 프로젝트 팀 구성 및 역할
화면 단위로 나눠서, 각자 처음부터 끝까지
Schedule · 2026 팀 프로젝트
05
팀
팀장
공통 · 로그인 · 통합
메인/로그인 화면, 공통 레이아웃, 권한별 화면 분기, 전체 통합
준
최준영 (본인)
관리자 대시보드 · 기사관리
상태별 통계 카드, 최근 AS 접수 리스트, 기사 등록·수정·삭제
성
김성준
관리자 일정관리
캘린더 출력, 기사 배정, 일정 충돌 확인 (진행 중)
인
박성인
기사 대시보드 · AS결과보고
기사 본인 일정 확인, 방문 결과 등록(사진 포함)
왜 화면 단위로 나눴나요?
백엔드/프론트로 나누면 서로 기다리는 시간이 길어집니다. 그래서 각자 화면 하나를 처음부터 끝까지 완성해보는 방식을 선택했고, 덕분에 서로 의존이 적어 대기 시간도 줄었습니다.

## Slide 6
Schedule
04 프로젝트 수행 계획
짧은 기간이지만, 순서는 지키면서
Schedule · 2026 팀 프로젝트
06
09.07
킥오프
팀 구성, 화면 단위 역할 분담, 협업 도구 결정
09.08
화면 설계
5개 화면 시안 확정, 프로젝트 뼈대 생성
09.09
설계 · 개발 환경
ERDCloud로 5개 테이블 설계, 기사관리 기능 구현
09.11
코드 리뷰
담당 파트 셀프 리뷰로 7개 이슈 점검·개선
진행중
통합 · 마무리
팀 전체 기능 통합, 발표 준비
Git 브랜치 전략
main
최종 배포
dev
통합 개발
feature/*
개인 작업 (예: ft/admin-engineer)
협업 도구
GitHub
노션
ERDCloud
카카오톡

## Slide 7
Schedule
05 활용 장비 및 개발 환경
수업에서 배운 기술로, 실무에 가깝게
Schedule · 2026 팀 프로젝트
07
언어 · 프레임워크
Java 17
Spring Boot 4.0.8
화면(뷰) 엔진
Thymeleaf
Layout Dialect 사용
데이터베이스
MariaDB
MyBatis · log4jdbc
프론트엔드
HTML · CSS
JavaScript (AJAX)
개발 도구
IntelliJ IDEA
Gradle · Lombok
협업 도구
GitHub · 노션
ERDCloud · 카카오톡

## Slide 8
Schedule
06 프로젝트 결과
다섯 영역 중 어디까지 완성했는지 정리했습니다
Schedule · 2026 팀 프로젝트
08
담당자 표기는 실제 커밋 이력이 아닌 역할 분담과 코드 스타일을 바탕으로 확인한 것입니다.
로그인 · 공통
팀장
로그인/로그아웃, 권한별 화면 분기, 공통 레이아웃
완료
관리자 대시보드 · 기사관리
최준영 (본인)
통계 카드, 최근 접수 리스트, 기사 CRUD
완료
관리자 일정관리
김성준
화면 뼈대까지 진행, 실제 캘린더·배정 기능은 다음 단계
진행 중
기사 대시보드 · AS결과보고
박성인
오늘 일정 확인, 결과 등록(사진 업로드 포함)
완료
고객 AS 신청
담당자 확인 중
신청 · 조회 기능은 완료, 역할 분담표에는 없던 기능
완료
DB 설계: ERDCloud로 함께 그린 5개 테이블 — MEMBER · ENGINEER · AS_REQUEST · AS_SCHEDULE · AS_RESULT

## Slide 9
Schedule
06 프로젝트 결과 · 담당 파트(최준영)
관리자 대시보드 · 기사관리
Schedule · 2026 팀 프로젝트
09
관리자 대시보드
상태별 통계 카드
접수중 · 진행중 · 완료 · 취소 건수를 한 번에 집계
최근 AS 접수 리스트
접수일이 같아도 순서가 흔들리지 않게 정렬 처리
상세 모달
존재하지 않는 요청번호로 열어도 안전하게 처리
기사관리
목록 · 등록 · 수정 통합
한 화면에서 formMode로 상태를 바꿔가며 처리
회원 + 기사 정보 동시 등록
두 테이블 저장을 하나의 단위로 묶어 처리
삭제
기사 정보를 안전하게 제거
완성 후, 스스로 다시 점검했습니다
담당 파트를 셀프 코드 리뷰로 다시 살펴보며 7개의 개선 지점을 찾았고, 그중 5개를 완전히 해결했습니다.
트랜잭션 처리
XSS 방지
CSRF 방어(GET→DELETE)
정렬 안정화
예외 상황 처리

## Slide 10
Schedule
07 활용 방안 및 기대 효과
만들고 끝나는 프로젝트가 아니라
Schedule · 2026 팀 프로젝트
10
활용 방안
실무 도입
냉난방기기 AS 업체가 실제 일정 관리 도구로 바로 활용 가능
포트폴리오
취업 준비 시 실무 역량을 보여주는 프로젝트로 활용
기능 확장
알림, 통계 고도화 등을 더할 수 있는 기반 시스템
기대 효과
배정 실수 · 중복 감소
기사 일정이 겹치는지 화면에서 바로 확인
일정 파악 시간 단축
관리자가 전체 현황을 한 화면에서 확인
소통 비용 감소
전화 대신 화면으로 확인 · 공유
처리 이력 관리
접수부터 결과까지 기록이 남음

## Slide 11
Schedule
08 자체 평가 의견
결과보다, 과정에서 무엇을 배웠는지
Schedule · 2026 팀 프로젝트
11
잘된 점
화면 단위로 나눠 각자 완결된 경험을 해봄
완성 후에도 스스로 다시 점검(셀프 코드 리뷰)해서 보안 문제를 직접 찾고 고침
이전 프로젝트의 코드 컨벤션을 이어받아 협업 속도를 지킴
아쉬운 점
초기 화면·데이터 설계에 시간을 더 썼어야 함
상태 값을 문자열로 흩어 둬서 나중에 관리가 번거로움
일정관리 등 일부 기능은 아직 진행 중
배운 점
여러 테이블에 걸친 저장은 트랜잭션으로 묶어야 안전함
"동작하는 코드"와 "안전한 코드"는 다른 문제라는 것
팀 규칙은 말로 합의하는 것보다 도구로 강제하는 편이 오래 감
앞으로 할 일
비밀번호 저장 방식(현재 평문)을 팀 논의 후 개선
전문분야 값처럼 남은 데이터 표기 정리
담당자가 불명확한 기능의 역할을 팀과 함께 확정

## Slide 12
Schedule
냉난방 AS 스케줄 관리
들어주셔서
감사합니다
Q & A
저장소
github.com/ung-Jin/Schedule
발표자
최준영 — 관리자 대시보드 · 기사관리
팀
4인 · 화면 단위 분업